نمودار روند پيگيري و اجراي پروژه هاي اداره تامين آب

دريافت درخواست متقاضي با نامه شهرستان

بازديد از محل پروژه به همراه كارشناس شهرستان

نياز به تخصيص اعتبار ندارد

نياز به تخصيص اعتبار دارد

نياز به مطالعه ندارد

نياز به مطالعه دارد

نياز به مطالعه دارد

اراعه نقطه نظرات اداره تامين آب و مشاوره به ارباب رجوع يا كارشناس شهرستان

پيگيري لازم جهت ارائه مشاوره با متقاضي در زمان اجراء بهره برداري از پروژه

ارائه گزارش بازديد به اداره مطالعات جهت انتخاب مشاور

هماهنگي با مشاور طرح و تبادل نظر و ارائه شرح خدمات با مشاور

دريافت طرح تهيه شده از مشاور و ارائه نقطه نظرات بخش به ايشان

ارجاع طرح تاييد شده به مديريت شهرستان

تخصيص اعتبار

ملي

استاني

شركت در جلسه استعلام

نظارت عالي

توزيع و تخصيص اعتبار براساس شاخص هاي شهرستان

بررسي و ارسال اسناد مناقصه با كمسيون مناقصات

نظارت

نظارت عالي

هماهنگي با مشاور و شركت در جلسات و ارائه نظرات كارفرما

بررسي صورت وضعيت ها

شركت در جلسه تحويل موقت و قطعي

نياز به تخصيص اعتبار ندارد

تحويل طرح به متقاضي

ارائه مشاوره به متقاضي در زمان اجراء

كليه مراحل مطالعه و بازديدها حداكثر ظرف مدت 2 الا 3 هفته انجام مي پذيرد